# Proyecto Hotel de Mascotas

Alcance del proyecto

Profesor:

Jaime Solano Soto

# Miembros:
Brendan Ramírez Campos
Sebastián Guillén Guzmán
Kevin Espinoza
José Gabriel Marín Aguilar

Fecha de entrega:

Lunes 16 de marzo de 2026

Contenido

1. Introducción	3

2. Scope Management Approach	3

3. Roles and Responsibilities	3

4. Scope Definition	4

5. Project Scope Statement	4

6. Work Breakdown Structure	6

7. Scope Verification	6

8. Scope Control	6

9. Sponsor Acceptance	6

## 1. Introducción

La gestión del alcance del proyecto consiste en el conjunto de procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completar exitosamente el sistema, y únicamente el trabajo necesario para lograrlo.

El presente Scope Management Plan describe cómo se definirá, desarrollará, verificará y controlará el alcance del proyecto PetLodge: Sistema de Gestión para Hotel de Mascotas.

El sistema tiene como propósito automatizar los procesos operativos del hotel de mascotas PetLodge mediante el desarrollo de:

- Una aplicación móvil Android para clientes

- Una plataforma web administrativa para el personal del hotel

Este sistema permitirá mejorar la gestión de usuarios, mascotas, reservas y ocupación del hotel, así como optimizar la comunicación con los clientes mediante notificaciones automáticas.

El proceso de gestión del alcance seguirá cinco etapas principales:

- Recolección de requerimientos

- Definición del alcance

- Creación de la WBS

- Verificación del alcance

- Control del alcance

Este documento establece el marco de referencia para asegurar que el proyecto se mantenga dentro del alcance definido durante todo su ciclo de vida.

## 2. Scope Management Approach

La gestión del alcance del proyecto será responsabilidad del Project Manager, quien coordinará con el equipo de desarrollo, el patrocinador del proyecto y los stakeholders para garantizar que todo el trabajo realizado corresponda al alcance definido.

El alcance del proyecto se define mediante los siguientes documentos:

- Project Charter

- Documentación de Requerimientos

- Work Breakdown Structure (WBS)

- WBS Dictionary

- Scope Statement

El alcance será medido y verificado mediante:

- Revisión de entregables

- Validación de funcionalidades implementadas

- Pruebas funcionales del sistema

- Revisión del cumplimiento de requerimientos

Las solicitudes de cambio en el alcance podrán ser iniciadas por:

- Project Manager

- Equipo de desarrollo

- Stakeholders

- Patrocinador del proyecto

Todas las solicitudes de cambio deberán ser evaluadas por el Project Manager y posteriormente revisadas por el patrocinador del proyecto antes de su aprobación.

Una vez aprobado un cambio, se actualizarán los documentos del proyecto y se comunicará a todos los miembros del equipo.

## 3. Roles and Responsibilities

Para garantizar una correcta gestión del alcance del proyecto, se establecen los siguientes roles y responsabilidades:

| Nombre | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Gerencia del Hotel PetLodge | Sponsor del Proyecto | Aprobar entregables del proyecto, evaluar solicitudes de cambio de alcance, aceptar el sistema final |
| Gabriel Marín Aguilar | Project Manager | Definir el alcance, supervisar cumplimiento del alcance, gestionar cambios en el alcance |
| Brendan Ramírez Campos | Team Member | Participar en análisis de requerimientos y desarrollo del sistema |
| Sebastián Guillén Guzmán | Team Member | Desarrollo frontend y validación de funcionalidades |
| Kevin Espinoza | Team Member | Desarrollo backend e integración del sistema |
| Profesor del curso IC-4810 | Evaluador | Validar cumplimiento académico del proyecto y evaluar entregables |

## 4. Scope Definition

El alcance del proyecto fue definido a partir de un proceso de recopilación de requerimientos basado en:

- El Project Charter

- La descripción del proyecto del curso

- Identificación de stakeholders

- Reuniones del equipo de desarrollo

- Análisis del problema del negocio

Durante este proceso se identificaron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

Los requerimientos principales identificados incluyen:

- Registro de usuarios

- Registro de mascotas

- Gestión de reservas

- Control de ocupación del hotel

- Gestión administrativa del sistema

- Sistema de notificaciones por correo electrónico

El proceso de definición del alcance utilizó las siguientes técnicas:

- Análisis de requerimientos

- Juicio de expertos del equipo de desarrollo

- Análisis del producto

- Revisión de procesos actuales del hotel

## 5. Project Scope Statement

Product Scope Description

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión para el hotel de mascotas PetLodge que permita automatizar procesos operativos mediante el uso de una aplicación móvil y una plataforma web administrativa.

El sistema permitirá a los clientes registrar sus mascotas, crear reservas y recibir notificaciones sobre el estado del hospedaje, mientras que el personal del hotel podrá gestionar reservas, monitorear la ocupación del hotel y administrar la información del sistema.

Product Acceptance Criteria

El proyecto será considerado completado cuando:

- La aplicación móvil permita el registro de usuarios, mascotas y reservas.

- La plataforma web permita la gestión administrativa del hotel.

- El sistema de notificaciones funcione correctamente.

- La base de datos gestione correctamente la información del sistema.

- El sistema sea funcional y no presente errores críticos.

- Se cumplan todos los requerimientos establecidos en el proyecto.

Project Deliverables

Los principales entregables del proyecto serán:

- Documento de planificación del proyecto

- Work Breakdown Structure (WBS)

- Base de datos del sistema

- Aplicación móvil Android funcional

- Plataforma web administrativa

- Sistema de notificaciones por correo electrónico

- Documentación técnica del sistema

- Manual de usuario

- Sistema desplegado en un hosting

Project Exclusions

El proyecto no incluye:

- Integración con pasarelas de pago

- Facturación electrónica

- Integración con sistemas externos

- Desarrollo de aplicaciones para iOS

- Mantenimiento posterior al desarrollo del sistema

Project Constraints

Las principales restricciones del proyecto son:

- El proyecto debe completarse dentro del calendario académico del curso.

- El sistema debe desarrollarse utilizando Android nativo para la aplicación móvil.

- La plataforma web debe utilizar arquitectura MVC.

- El sistema debe alojarse en un hosting gratuito.

- El equipo de desarrollo cuenta con recursos limitados.

Project Assumptions

Se establecen las siguientes suposiciones para el proyecto:

- El equipo de desarrollo tendrá disponibilidad durante el semestre académico.

- El hosting gratuito estará disponible durante el despliegue del sistema.

- Los servicios de correo electrónico estarán disponibles para el envío de notificaciones.

- Los stakeholders proporcionarán retroalimentación durante el desarrollo del sistema.

## 6. Work Breakdown Structure

El proyecto fue dividido en componentes más pequeños mediante una Work Breakdown Structure (WBS).

La WBS organiza el trabajo del proyecto en los siguientes grandes componentes:

- Gestión del proyecto

- Análisis y diseño del sistema

- Configuración del entorno de desarrollo

- Desarrollo de base de datos

- Desarrollo de aplicación móvil

- Desarrollo de plataforma web administrativa

- Sistema de notificaciones

- Pruebas del sistema

- Despliegue del sistema

- Documentación y capacitación

Cada uno de estos componentes se subdivide en paquetes de trabajo más pequeños que permiten una mejor planificación, control y seguimiento del proyecto.

El WBS completo se encuentra documentado en el documento “WBS esquema ap”

## 7. Scope Verification

La verificación del alcance se realizará mediante la revisión de los entregables del proyecto y su comparación con los requerimientos definidos en el alcance.

Durante el desarrollo del proyecto se realizarán revisiones periódicas para validar el cumplimiento del alcance.

El proceso de verificación incluirá:

- Revisión de entregables por parte del Project Manager

- Validación de funcionalidades implementadas

- Pruebas del sistema

- Presentación de entregables al patrocinador del proyecto

## 8. Scope Control

El control del alcance se encargará de monitorear el progreso del proyecto y garantizar que todo el trabajo realizado se mantenga dentro del alcance definido.

Cualquier solicitud de cambio en el alcance deberá seguir el siguiente proceso:

- Un miembro del equipo o stakeholder solicita el cambio.

- El Project Manager analiza la solicitud.

- Se evalúa el impacto del cambio en tiempo, costo y recursos.

- El cambio es revisado por el patrocinador del proyecto.

- Si el cambio es aprobado, se actualizan los documentos del proyecto.

## 9. Sponsor Acceptance

El patrocinador del proyecto será responsable de aprobar los entregables finales del proyecto.

El sistema será aceptado cuando:

- Todas las funcionalidades mínimas estén implementadas.

- El sistema funcione correctamente.

- Se cumplan los requerimientos definidos en el proyecto.

- Se hayan entregado todos los documentos del proyecto.